ΘΕΜΑ: Έλεγχος επιμετρήσεων των εργασιών από τον Προϊστάμενο

Ερώτηση

Ισχύει και με τον νόμο 4412/2016 η εγκύκλιος αριθμός 10/1-4-1994 ΠΕΧΩΔΕ, που αφορά στον έλεγχο επιμετρήσεων των εργασιών και από τον προϊστάμενο του τμήματος? δηλαδή ισχύει το άρθρο 28 του ΠΔ 609/85?

Απάντηση :

Σε σχέση με την εφαρμοστέα Νομοθεσία :

Σύμφωνα με το Άρθρο 377 του Ν.4412/2016 («Καταργούμενες διατάξεις»), από την έναρξη ισχύος του νόμου 4412/2016 καταργείται σωρεία νομοθετημάτων και διατάξεων, μεταξύ των οποίων και αυτές που αναφέρετε (όπως το ΠΔ 609/85, οι διατάξεις του οποίου είχαν ήδη ενσωματωθεί στο ήδη καταργηθέν Ν.3669/2008 «Κωδικοποίηση Νομοθεσίας Δημοσίων Έργων»)  και πλέον η Εκτέλεση Δημοσίων Συμβάσεων Έργων διέπεται από τον Νομοθετικό πλαίσιο του Ν.4412/2016 (πλην των διατάξεων περί Μητρώων (περ. (25), βλ. και άρθρο 119 του Ν. 4472/2017 )

Σε σχέση με τα θέματα Επίβλεψης:

Σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Άρθρο 136 του Ν.4412/2016 («Διοίκηση του έργου – Επίβλεψη»), η παρακολούθηση, ο έλεγχος και η διοίκηση των έργων ασκούνται από την αρμόδια τεχνική υπηρεσία του φορέα κατασκευής του έργου (διευθύνουσα ή επιβλέπουσα υπηρεσία), η οποία ορίζει τους τεχνικούς υπαλλήλους που θα ασχοληθούν ειδικότερα με την επίβλεψη.

Μετά την υπογραφή της εργολαβικής σύμβασης και τον ορισμό του τμήματος που θα αναλάβει καθήκοντα Διευθύνουσας Υπηρεσίας Κατασκευών, ο Προϊστάμενος του εν λόγω τμήματος, σε συνεργασία με το Διευθυντή, εκδίδει έγγραφη εντολή (συνιστάται η έκδοση απόφασης) με την οποία ορίζει την ομάδα, που θα επιβλέψει την κατασκευή του έργου). Η διευθύνουσα υπηρεσία ορίζει ως επιβλέποντες και βοηθούς αυτών για το έργο ή τμήματά του ή είδη εργασιών τεχνικούς υπαλλήλους, που έχουν την αντίστοιχη δυνατότητα, ανάλογα με τα στελέχη που διαθέτει, τις υπηρεσιακές ανάγκες και την αξιολόγηση του έργου και του προσωπικού. (παρ.3 Άρθ. 136 Ν.4412/2016).

Σημειωτέον ότι :

- Το πνεύμα του Νόμου είναι ότι ο κύριος Επιβλέποντες όλων των Έργων της Υπηρεσίας της οποίας προϊσταται είναι στην ουσία ο Προϊστάμενος της διευθύνουσας υπηρεσίας, Οι επιβλέποντες αποτελούν τους άμεσους βοηθούς αυτού στην άσκηση των καθηκόντων της που σχετίζονται με το έργο, όπως αυτά ορίζονται στις επί μέρους διατάξεις του παρόντος Νόμου

- Στην εν λόγω εντολή ορίζονται ονομαστικά οι τεχνικοί υπάλληλοι του τμήματος που απαρτίζουν την ομάδα επίβλεψης καθώς και ο τομέας υπευθυνότητας ενός εκάστου.

- Δεν αποκλείεται η άσκηση της επίβλεψης από τον προϊστάμενο της διευθύνουσας υπηρεσίας

Η ομάδα επίβλεψης συγκροτείται (μεταξύ άλλων και) από:

- Τον Επιβλέποντα Μηχανικό του έργου, που θα είναι πτυχιούχος μηχανικός κατηγορίας Π.Ε., ειδικότητας ανάλογης με τη φύση των προς εκτέλεση εργασιών και θα διαθέτει ικανοποιητική εμπειρία στην επίβλεψη έργων

- τον Αναπληρωτή του επιβλέποντα μηχανικού, αναλόγων προσόντων με αυτόν, που θα τον αντικαθιστά όποτε ο επιβλέπων κωλύεται

.