ΘΕΜΑ: Αναπλήρωση Επιβλέποντα

Ερώτηση

Στον ορισμό επιβλέποντα θα πρέπει να μπαίνει και αναπληρωτής σε περίπτωση αδείας ή ασθένειας? ο οποίος μπορεί να υπογράφει αντ αυτού? (μιας και η σύμβαση είναι μια πράξη συνεχής και δεν διακόπτεται όταν κάποιος έχει άδεια)

Απάντηση :

Η ομάδα επίβλεψης συγκροτείται (μεταξύ άλλων και) από:

- Τον Επιβλέποντα Μηχανικό του έργου, που θα είναι πτυχιούχος μηχανικός κατηγορίας Π.Ε., ειδικότητας ανάλογης με τη φύση των προς εκτέλεση εργασιών και θα διαθέτει ικανοποιητική εμπειρία στην επίβλεψη έργων

- τον Αναπληρωτή του επιβλέποντα μηχανικού, αναλόγων προσόντων με αυτόν, που θα τον αντικαθιστά όποτε ο επιβλέπων κωλύεται

Όπως ορθώς επισημαίνετε, η σύμβαση είναι μια πράξη συνεχής, στο οποίο όμως το ένα αντισυμβαλλόμενο μέρος (Ελληνικό Δημόσιο) που ασκεί την Επίβλεψη της Κατασκευής φέρει τις Υποχρεώσεις που απορρέουν από την νομοθεσία του Διοικητικού Δικαίου (π.χ. ΚΔΔ) και τα επιμέρους νομοθετήματα, όπως αυτά αποτυπώνονται στον εν λόγο Νόμο, τα κατ’ εξουδιότησιν αυτού Νομοθετήματα αλλά και την Νομολογιακή προσέγγιση, όπως αυτή εκφράζεται σε Αποφάσεις των ανώτατων Δικαστηρίων της χώρας.

Με βάση τα ανωτέρω αλλά και την πάγιας αρχής του Διοικητικού δικαίου όπου για να είναι εκτελεστή μία διοικητική πράξη απαιτείται η υπογραφή του υπερκείμενου οργάνου, αναφέρουμε αχαρακτηριστικά παραδείγματα όπως

- Ο έλεγχος του λογαριασμού μπορεί να γίνει και από συνεργείο της υπηρεσίας, στο οποίο συμμετέχει υποχρεωτικά  ο επιβλέπων το έργο» (σύμφωνα με τα οριζόμενα στο αρθ. 8 του Ν.4412/2016)

- Στον κανόνα αυτό υπάγεται και η πρόβλεψη σε επόμενο εδάφιο του ιδίου Άρθρου που ορίζει ότι λογαριασμός μπορεί να εγκριθεί από  Διευθύνουσα Υπηρεσία (ΔΥ) και χωρίς την υπογραφή του επιβλέποντος (δηλ. με υπογραφή του Πρ/νου της ΔΥ)

Στην περίπτωση απουσίας του Επιβλέποντα (λόγω κανονικής άδειας  αυτού), οι αρμοδιότητές του δεν υποκαθιστούνται από τον Βοηθό αυτού, πλην (συνήθως επειγουσών) εξαιρετικών περιπτώσεων (Λήψη μέτρων ασφαλείας, αναγραφή σημαντικών συμβάντων στο Ημερολόγιο του Έργου του Άρθρου 146 , Επείγουσες Πρόσθετες εργασίες του Άρθ. 155 κλπ.)

Παράλληλα, προς αποφυγή ενδεχόμενων πειθαρχικών παραβάσεων εκ μέρους της Διοίκησης, δύναται, αυτή να του εκχωρήσει την δυνατότητα λήψης όλων των αναγκαίων μέτρων προς αποφυγή των συνεπειών λόγω υπαίτιας παράλειψης των οφειλόμενων ενεργειών από όργανα του φορέα κατασκευής του έργου του Άρθρου 141 για τους λόγους που αναφέρονται σε αυτό,

Στην περίπτωση μακροχρόνιας απουσίας του Επιβλέποντα η Διοίκηση προβαίνει στην έκδοση νέας Απόφασης ορισμού ομάδας Επίβλεψης.

Τέλος, σε σχέση με τα πρωτόκολλο παραλαβής αφανών εργασιών (ΠΠΑΕ) της παρ. 3 του Άρθρου 151 στην κοινή πρακτική και λόγω της δυσκολίας διαχωρισμού των εργασιών σε αφανείς και εμφανείς, για πρακτικούς λόγους αυτά σε πολλές περιπτώσεις περιλαμβάνουν τόσο τα αφανή, όσο και τα εμφανή τμήματα αυτών.

ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ :

ΕλΣυν Πράξη 334/2010 Τμ. 7  :

Για τα έργα Δήμων και Συνδέσμων τους, η επίβλεψη γίνεται από την η Τεχνική τους Υπηρεσία. Σε περίπτωση που δεν υπάρχει κατάλληλος τεχνικός υπάλληλος, στο Νομό, ο Υπουργός Εσωτερικών μπορεί να αναθέσει την επίβλεψη σε διπλωματούχο μηχανικό κατηγορίας ΠΕ οιουδήποτε βαθμού της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου ή άλλου Νομού (βλ. Πρακτικά VII Τμ. Ελ.Συν. 37η/12.12.2006 (Α΄ θέμα), Συν.11η/24.4.2007 (Α΄ θέμα), Συν.34η/ 27.11.2007 (Α΄ θέμα), Πράξη 133/2008).

Γνωμ/ση 865 /86 ΝΣΚ  :

Δεν είναι επιτρεπτός ο διορισμός δύο επιβλεπόντων Μηχανικών για το ίδιο έργο, με τα ίδια καθήκοντα. Κάθε Επιβλέπων πρέπει να έχει διακριτό ρόλο και αρμοδιότητες.