	ΕΛΛΗΝΙΚΗ   ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ / ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ / ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ  .....................

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ  …………..

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΤΜΗΜΑ..............................

Ταχ. Δ/νση: .........................

Ταχ.Κώδικας: ..................

Πληρ: .....(Επιβλέπων)..................
Τηλ:, ...................

FAX: ..................
	
	....(Πόλη)...
	        .....................

	
	
	Αρ.Πρωτ:
	
	

	
	
	Α Π Ο Φ Α Σ Η

	

	ΘΕΜΑ:


	Έγκριση Χρονοδιαγράμματος για την κατασκευή του έργου «...................» προϋπολογισμού .................. € αναδόχου ................ ΑΕ.

	ΣΧΕΤ :
	Η από .................... αίτησή υποβολής 


Ο Προϊστάμενος Τμήματος ....... Έργων (Δ/νουσα Υπηρεσία) / (Εναλλακτικά :  Δήμου / Περιφέρειας / Υπουργείου .............) έχοντας υπ’ όψη:

1. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016  “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών” (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ).(ΦΕΚΑ147 /08.08.2016 και ειδικότερα τις διατάξεις του Άρθρου 145 “Χρονοδιάγραμμα κατασκευής”, του Άρθρου 146 “Ημερολόγιο του έργου”, του Άρθρου 147 “Προθεσμίες” και του Άρθρου 148 - “Ποινικές ρήτρες για παραβίαση προθεσμιών έργου” όπως τροποποιήθηκαν με τον Ν. 4782/2021
2. Το από .............. υπογραφέν συμφωνητικό για την εκτέλεση των εις το θέμα εργασιών, 

3. Την από................ αίτηση υποβολής του αναδόχου με την οποία υπέβαλε το Χρονοδιάγραμμα κατασκευής του έργου

4. Τα συμβατικά τεύχη και ειδικότερα το άρθρο 10 της ΕΣΥ (“Χρονοδιάγραμμα κατασκευής) και άρθρο 15 της ΕΣΥ του έργου - Προθεσμίες - υπέρβαση προθεσμιών έργου””
5. To αρ. .....έγγραφο της Δ/νουσας Υπηρεσίας με το οποίο διαβιβάσθηκε η αίτηση του Αναδόχου για χορήγηση παράτασης συνολικής προθεσμίας του εν θέματι Έργου έως ............- ....... - 2025 καθώς και η θετική εισήγηση της Υπηρεσίας μας επί του εν λόγω αιτήματος

6. Την αριθμ. …………..(αριθμ. Πρακτικού …./… - … -2025, θέμα 11ο) απόφαση της Προϊσταμένης Αρχής /Δημοτικής Επιτροπής ……………., με την οποία εγκρίθηκε παράταση, με αναθεώρηση, της συμβατικής προθεσμίας κατά εκατόν είκοσι οκτώ (128) ημερολογιακές ημέρες, ήτοι μέχρι .....- ....... - 2025
7. Την από................ αίτηση υποβολής του αναδόχου του αναδόχου με την οποία υπέβαλε εκ νέου το αναθεωρημένο / τροποποιημένο Χρονοδιάγραμμα κατασκευής του έργου

Αποφασίζουμε

Εγκρίνουμε το από................... υποβληθέν χρονοδιάγραμμα κατασκευής του έργου «........................», αναδόχου ........................ ΑΕ , όπως αυτό ελέγχθηκε, διορθώθηκε σύμφωνα με την ανωτέρω Απόφαση της Προϊσταμένης Αρχής /Δημοτικής Επιτροπής …………… και θεωρήθηκε από τη Υπηρεσία μας.

	Κοινοποίηση

 Ανάδοχο του Έργου 

[συνοδευόμενο από ένα (1) αντίγραφο Χρονοδιαγράμματος κατασκευής]



	Ε.Δ

1. Φ Ε. (...Επιβλέπων.......)
2. Χ. Α.


	Ο Πρ/νος Δ/νουσας Υπηρεσίας

................................

Πολ/κός Μηχ/κός


