| ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ/ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ/ΔΗΜΟΣ……………………… ΓΕΝ.Δ/ΝΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ................... Ταχ. Δνση: ………………………, Αθήνα Ταχ. Κώδικας: ……………………… Πληροφορίες: ……………………… Αρ.fax: ……………………… Email: ……………………… |  | …(Πόλη).., ............................../2025 Αρ. Πρωτ.: ……………………… Προς : Ανάδοχο του έργου: …………………….. |
| --- | --- | --- |

| ΘΕΜΑ: | Ανασύνταξη υποβληθέντος χρονοδιαγράμματος του έργου «...................» προϋπολογισμού .................. € αναδόχου ................ ΑΕ. |
| --- | --- |
| ΣΧΕΤ : | - Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών” (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ).(ΦΕΚΑ147 /08.08.2016 και ειδικότερα τις διατάξεις του Άρθρου 145 “Χρονοδιάγραμμα κατασκευής”, του Άρθρου 146 “Ημερολόγιο του έργου”, του Άρθρου 147 “Προθεσμίες” και του Άρθρου 148 - “Ποινικές ρήτρες για παραβίαση προθεσμιών έργου” όπως τροποποιήθηκαν με τον ν. 4782/2021 - Τα συμβατικά τεύχη και ειδικότερα το άρθρο 7 της ΕΣΥ του έργου .(“Χρονοδιάγραμμα κατασκευής - Προθεσμίες - υπέρβαση προθεσμιών έργου”” - Η από .................... αίτησή επανυποβολής |

## Σε συνέχεια της παραπάνω σχετικής σας αίτησης, σας επιστρέφουμε το υποβληθέν χρονοδιάγραμμα του υπόψη έργου , προκειμένου να ανασυνταχτεί και να ληφθούν υπόψη οι διορθώσεις και αναπροσαρμογές της αλληλουχίας των εργασιών , της προβλεπόμενης απορρόφησης 1.500.000 € για εργασίες μέχρι τέλους του έτους .......και της ανάγκης ολοκλήρωσης σε σύντομο χρονικό διάστημα των εργασιών του τμήματος από Χ.Θ............... έως Χ.Θ..............., για την ασφαλή και ομαλή κυκλοφορία των οχημάτων .

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ

Το από .............. υποβληθέν χρονοδιάγραμμα

## Εσωτ.Διανομή 1. Προϊστάμ. Δ/νουσας Υπηρεσίας 2. Φ. έργου (……………)

| Ο συντάξας | ## Ο Αν/τής Πρ/νος Δ/νουσας Υπηρεσίας …………… Πολιτικός Μηχανικός με Α΄ β. |
| --- | --- |
| ………………………….. Πολιτικός Μηχανικός με Α’ β. |  |